GUIA OPERACIONAL

Plano de Automatizacao com Codex

Para um site de pesquisas onde usuarios respondem pesquisas, ganham Koins e trocam por premios

| Campo | Definicao |
| --- | --- |
| Objetivo | Automatizar operacoes, conteudo, auditoria, redes sociais, relatorios e parte do suporte, mantendo aprovacao humana para riscos. |
| Nivel alvo | 85% a 95% de automacao pratica, com trilhas de aprovacao para premios, senhas, politicas e reputacao. |
| Contexto | Plataforma de pesquisas com saldo de Koins, catalogo de premios, resgates, usuarios, campanhas e canais sociais. |
| Uso | Documento de implementacao: leia uma fase por vez e transforme cada checklist em tarefa no dashboard. |

# 1. O que voce vai precisar

Antes de automatizar, monte a base tecnica. A regra principal e simples: o dashboard guarda contexto e status; senhas, tokens e chaves ficam em cofre seguro.

| Ferramenta | Para que serve | Camada |
| --- | --- | --- |
| Codex | Gerar planos, conteudos, scripts, auditorias, relatorios e automacoes recorrentes. | Operador central |
| Dashboard mestre | Notion, Airtable, Google Sheets, Excel ou sistema proprio com todos os sites e redes. | Controle |
| Cofre de senhas | Bitwarden, 1Password ou equivalente. Evite senhas em texto aberto no dashboard. | Seguranca |
| Gerenciador de automacao | n8n, Make ou Zapier para conectar APIs, planilhas, CMS, redes e alertas. | Integracao |
| Agendador social | Metricool, Buffer, Publer, Later ou Meta Business Suite para publicar e medir posts. | Publicacao |
| CMS/API do site | WordPress, Webflow, Shopify, Wix ou API propria para publicar artigos e atualizar paginas. | Execucao |
| Analytics e SEO | Google Analytics 4, Search Console e ferramenta de ranking quando houver orcamento. | Medicao |
| Monitoramento | UptimeRobot, Better Stack, Sentry ou logs do servidor para alertas de erro. | Confiabilidade |
| E-mail/CRM | Brevo, Mailchimp, HubSpot ou similar para fluxos de usuarios e campanhas. | Relacionamento |
| Repositorio de ativos | Google Drive, OneDrive ou pasta organizada para logos, imagens, provas e documentos. | Organizacao |

Regra de seguranca O Codex pode ler instrucoes, metas, URLs e nomes de itens do cofre, mas nao precisa receber senhas. Use OAuth, tokens com escopo limitado, variaveis de ambiente e aprovacoes para acoes sensiveis.

# 2. Arquitetura da automacao

A automacao deve funcionar como uma esteira: o dashboard define o que existe e qual e o objetivo; o Codex decide, gera e audita; o n8n/Make/Zapier executa integracoes; as APIs publicam; as metricas voltam para o dashboard.

Dashboard mestre: armazena sites, redes, objetivos, cadencia, status, URLs, tipos de conteudo, regras de marca e referencias ao cofre.

Codex: transforma dados do dashboard em tarefas, conteudos, checklists, scripts, relatorios e recomendacoes.

Automador: n8n, Make ou Zapier recebe a saida do Codex e envia para CMS, agendador social, e-mail, analytics ou alertas.

APIs e ferramentas: WordPress/Webflow/Shopify, Metricool/Buffer, GA4, Search Console, CRM e monitoramento executam as acoes.

Camada de aprovacao: bloqueia automaticamente publicacoes sensiveis, mudancas de premio, alteracoes de saldo de Koins e respostas de crise.

Relatorio: tudo volta para o dashboard com status, links, metricas, erros, proximas acoes e alertas.

Fluxo mental Dashboard -> Codex -> Automador -> APIs -> Publicacao/acao -> Metricas -> Dashboard. Esse ciclo deve rodar todos os dias, mesmo que voce so revise uma vez por semana.

# 3. Transforme seu dashboard em banco operacional

Para quase 100% de automacao, o dashboard precisa parar de ser apenas anotacao e virar uma base estruturada. Cada linha deve permitir que uma automacao saiba o que fazer sem perguntar de novo.

| Aba/base | Campos recomendados |
| --- | --- |
| Sites | Nome, URL publica, URL admin, plataforma, nicho, objetivo, publico, status, ambiente, prioridade. |
| Credenciais | Nome do item no cofre, tipo de acesso, API disponivel, escopo do token, validade, responsavel. |
| Redes sociais | Canal, usuario, link, ferramenta de agendamento, frequencia, tom, formatos aceitos, status. |
| Conteudo | Pilares editoriais, palavras-chave, CTAs, provas, ofertas, calendario, status de aprovacao. |
| Koins | Regras de ganho, limites diarios, antifraude, saldo, resgates, logs e politicas de expiracao. |
| Premios | Catalogo, estoque, custo em Koins, fornecedor, prazo, status, limites por usuario. |
| Auditoria | Ultima checagem, erros, score de confianca, paginas faltantes, links quebrados, performance. |
| Relatorios | Metricas, crescimento, conversao, posts publicados, artigos, alertas e proximas acoes. |

Importante Se hoje existem senhas no dashboard, a primeira tarefa e migrar para um cofre. No dashboard, deixe somente: nome do item no cofre, responsavel e tipo de permissao.

# 4. Passo a passo intuitivo de implementacao

Use este roteiro em ordem. Cada fase produz uma base que a proxima fase usa.

## Fase 1 - Higienizar acessos e riscos

Mover senhas para Bitwarden ou 1Password.

Ativar 2FA em CMS, redes sociais, e-mail, analytics e ferramentas de automacao.

Criar usuarios tecnicos separados para integracoes, evitando usar sua conta pessoal.

Criar tokens por ferramenta com permissao minima: ler metricas, criar rascunhos, agendar posts ou publicar apenas onde for seguro.

Criar uma coluna de risco: baixo, medio, alto. Tudo que mexe com Koins, premios, saldo ou reputacao deve comecar como alto.

## Fase 2 - Padronizar dados no dashboard

Criar abas/bases para Sites, Redes, Conteudo, Koins, Premios, Auditoria e Relatorios.

Preencher objetivo de cada site: captacao, autoridade, retencao, monetizacao ou comunidade.

Definir publico principal: usuarios que querem ganhar recompensas, marcas que pagam por pesquisa, parceiros ou afiliados.

Definir tom de voz e regras da marca: palavras permitidas, promessas proibidas, CTAs padrao e limites de linguagem.

Criar status padrao: ideia, rascunho, aguardando aprovacao, aprovado, agendado, publicado, revisao.

## Fase 3 - Criar a pasta operacional do Codex

Criar uma pasta por site com arquivos de contexto: marca, publico, produtos, regras de Koins, politicas, FAQs e exemplos de posts.

Criar prompts fixos para auditoria, geracao de conteudo, revisao de risco, relatorio semanal e sugestoes de crescimento.

Criar um checklist de aceite para cada tipo de saida: artigo, post, e-mail, campanha, atualizacao de pagina e relatorio.

Criar um arquivo CHANGELOG para registrar o que foi automatizado e quais tarefas ainda precisam de aprovacao humana.

## Fase 4 - Automatizar auditoria dos sites

Rodar checagem diaria de uptime, SSL, sitemap, robots.txt, paginas de confianca, formularios e links quebrados.

Rodar checagem semanal de SEO: title, meta description, H1, imagens sem alt text, canibalizacao e paginas sem CTA.

Rodar checagem especifica do funil: cadastro, resposta de pesquisa, credito de Koins, catalogo de premios e resgate.

Gerar um score de confianca por site: tecnico, legal, prova social, conteudo, suporte e reputacao.

Enviar alertas apenas quando algo quebrar ou quando o score cair abaixo do minimo definido.

## Fase 5 - Automatizar producao de conteudo

Definir 3 a 5 pilares editoriais: como ganhar Koins, dicas de pesquisas, transparencia de premios, novidades, historias de usuarios e seguranca.

Codex gera calendario mensal por site e por rede social.

Codex transforma um tema em artigo, post curto, carrossel, e-mail, FAQ e roteiro de video.

Cada conteudo recebe status aguardando aprovacao quando contem promessas, premios, regras de Koins ou comparacoes com concorrentes.

Conteudos aprovados seguem automaticamente para Metricool, Buffer, Publer ou Meta Business Suite.

## Fase 6 - Automatizar publicacao e distribuicao

Criar fila de conteudo aprovado no dashboard.

Automador pega itens aprovados e cria rascunhos no CMS ou agenda posts sociais.

Adicionar UTMs automaticamente nos links para medir origem de trafego.

Republicar conteudos vencedores apos 30, 60 e 90 dias com variacoes.

Atualizar status no dashboard com link do post publicado ou do artigo.

## Fase 7 - Automatizar suporte e comunidade

Classificar mensagens e comentarios por tema: duvida, elogio, reclamacao, premio, bug, fraude, parceria.

Gerar respostas sugeridas com base na FAQ e politicas do site.

Responder automaticamente somente duvidas simples e de baixo risco, se a plataforma permitir.

Encaminhar reclamacoes, resgates, suspeita de fraude e temas legais para aprovacao humana.

Atualizar a FAQ quando uma pergunta se repetir muitas vezes.

## Fase 8 - Automatizar Koins e premios com travas

Monitorar estoque de premios, custo em Koins, taxa de resgate, premios indisponiveis e atrasos.

Alertar quando um premio estiver acabando ou com muitas reclamacoes.

Detectar padroes suspeitos: muitas contas no mesmo IP, respostas muito rapidas, resgates repetidos, alteracao brusca de saldo.

Criar relatorio diario de resgates pendentes e casos de risco.

Nunca alterar saldo, negar premio ou bloquear usuario automaticamente sem uma regra antifraude muito bem testada e revisao humana.

## Fase 9 - Automatizar relatorios e decisoes

Criar relatorio diario curto: erros, alertas, conteudos publicados, resgates pendentes e comentarios importantes.

Criar relatorio semanal estrategico: crescimento, trafego, conversoes, conteudos vencedores, problemas e proximas acoes.

Criar relatorio mensal executivo: o que automatizou, ROI, gargalos, riscos e plano do mes seguinte.

Codex deve sugerir priorizacao: corrigir, criar, pausar, escalar ou testar.

Voce revisa apenas os pontos que exigem decisao humana.

# 5. Rotinas recorrentes recomendadas no Codex

| Quando | Automacao | Saida | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Diaria, 08:00 | Verificar uptime, SSL, formularios, funil de Koins, estoque de premios e comentarios criticos. | Alerta curto + tarefas criadas |  |
| Segunda | Auditar SEO, paginas de confianca, links quebrados, conteudos antigos e oportunidades de melhoria. | Relatorio de auditoria |  |
| Terca | Gerar calendario da semana: artigos, posts, e-mails, roteiros e FAQs. | Fila aguardando aprovacao |  |
| Quarta | Enviar conteudos aprovados para agendamento e criar variacoes para cada rede social. | Posts agendados |  |
| Quinta | Analisar palavras-chave, concorrentes, backlinks e temas de autoridade. | Plano de crescimento |  |
| Sexta | Gerar relatorio semanal: trafego, posts, conversoes, Koins, premios, riscos e proximas acoes. | Resumo executivo |  |
| Mensal | Revisar estrategia, atualizar politicas, limpar conteudos fracos e recalibrar automacoes. | Plano do mes seguinte |  |

# 6. Esteira de conteudo para autoridade e confianca

O site de pesquisas precisa construir confianca em duas pontas: usuarios precisam acreditar que os Koins e premios sao reais; parceiros precisam acreditar que as respostas das pesquisas sao confiaveis.

## Pilares editoriais recomendados

Como funciona: pesquisas, pontos, Koins, prazos, regras de resgate e limites.

Transparencia: premios entregues, atualizacoes de catalogo, politicas e seguranca.

Educacao: como responder melhor, evitar bloqueios, proteger conta e aproveitar oportunidades.

Prova social: depoimentos, historias de usuarios, numeros agregados e bastidores.

Para marcas/parceiros: qualidade de dados, segmentacao, validacao de respostas e relatorios.

## Fluxo automatico de um tema

Codex escolhe tema com base no dashboard, palavras-chave, sazonalidade e duvidas frequentes.

Codex cria artigo principal com CTA para cadastro ou resposta de pesquisa.

Codex gera 5 a 10 posts derivados: Instagram, LinkedIn, X/Twitter, e-mail e roteiro curto de video.

Codex aplica checklist de risco: promessas, premios, regras, dados pessoais, comparacoes e tom de voz.

Conteudo aprovado e enviado para agendamento; conteudo sensivel fica pendente.

Metricas retornam ao dashboard e alimentam a proxima rodada.

# 7. O que pode rodar sozinho e o que precisa de aprovacao

| Categoria | Regra pratica |
| --- | --- |
| Pode automatizar quase 100% | Auditoria tecnica, rascunhos de conteudo, agendamento de conteudo aprovado, UTMs, relatorios, alertas, FAQs, ideias de campanha, verificacao de links e monitoramento de estoque. |
| Precisa de aprovacao | Mudancas em termos de uso, politica de privacidade, saldo de Koins, bloqueios de usuario, negativa de premio, respostas a reclamacoes, campanhas com promessa forte e comunicados de crise. |
| Nunca deixar aberto | Senhas em planilha, tokens sem escopo, usuarios compartilhados, automacao que altera premios sem log, publicacao automatica de promessas financeiras ou respostas agressivas a usuarios. |
| Como decidir | Se a acao afeta dinheiro, premio, reputacao, dados pessoais ou direito do usuario, exige aprovacao humana. Se so informa, organiza, mede ou cria rascunho, pode automatizar. |

# 8. Prompts base para usar no Codex

Crie estes prompts como modelos fixos. O ideal e o Codex ler o dashboard e preencher automaticamente site, objetivo, publico, canal e status.

## Auditoria semanal

Prompt Leia o dashboard dos sites de pesquisa com Koins. Gere um relatorio com: problemas tecnicos, paginas de confianca faltantes, SEO basico, funil de cadastro, funil de ganho de Koins, resgates, riscos e 10 proximas acoes priorizadas.

## Conteudo semanal

Prompt Com base nos pilares editoriais e nas duvidas frequentes, crie um calendario de 7 dias com artigos, posts sociais, e-mails e CTAs. Marque como sensivel qualquer conteudo com promessas sobre premios, ganhos ou regras de Koins.

## Revisao de risco

Prompt Revise este conteudo procurando promessas exageradas, risco juridico, ambiguidade sobre premios, dados pessoais, linguagem agressiva, problemas de reputacao e desalinhamento com a politica de Koins.

## Relatorio executivo

Prompt Resuma a semana em trafego, conversoes, conteudos publicados, crescimento social, resgates, alertas, bugs, riscos e decisoes que precisam de aprovacao humana.

## FAQ automatica

Prompt Agrupe perguntas repetidas de usuarios, responda em linguagem simples, indique quais respostas podem ser publicadas automaticamente e quais precisam de suporte humano.

# 9. Plano de 30 dias

| Periodo | Foco | Entregavel |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Seguranca e mapa | Migrar senhas para cofre, limpar dashboard, listar sites/redes, definir risco e estruturar bases. |
| Semana 2 | Auditoria automatica | Criar checagens de uptime, SEO, paginas de confianca, funil de Koins e relatorio semanal. |
| Semana 3 | Conteudo e redes | Criar prompts, calendario editorial, fluxo de aprovacao e envio para agendador social. |
| Semana 4 | Metricas e operacao | Conectar analytics, consolidar relatorios, criar alertas, ajustar aprovacao e documentar rotinas. |

## Resultado esperado ao final de 30 dias

Dashboard limpo, com credenciais fora de texto aberto.

Auditoria automatica rodando com alertas e relatorios.

Esteira de conteudo com rascunho, aprovacao, agendamento e publicacao.

Rotina de relatorios diarios, semanais e mensais.

Travas claras para Koins, premios, senhas, reputacao e juridico.

# 10. Checklist final de maturidade

| Area | Criterio | OK |
| --- | --- | --- |
| Seguranca | Senhas fora do dashboard; 2FA ativo; tokens com escopo limitado; logs de acesso. |  |
| Dados | Dashboard estruturado; campos padronizados; status claros; responsaveis definidos. |  |
| Conteudo | Pilares definidos; prompts salvos; fila de aprovacao; agendamento integrado. |  |
| Site | Uptime, SSL, sitemap, robots, paginas legais, funil de cadastro e funil de Koins monitorados. |  |
| Premios | Catalogo, estoque, custo em Koins, resgates e suspeitas de fraude com alerta. |  |
| Redes | Calendario, variacoes por canal, links com UTM e metricas consolidadas. |  |
| Relatorios | Diario operacional, semanal estrategico e mensal executivo. |  |
| Governanca | Aprovacao humana para dinheiro, premios, saldo, juridico, crise e reputacao. |  |

Prioridade maxima Comece por seguranca e dashboard. Automacao ruim em cima de senha exposta ou dados baguncados so acelera o problema. Depois disso, auditoria e conteudo entram com muito menos atrito.